|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Договор (сроки окончания работ) | Объем работ по договору | Подрядчик | Сумма договора |
| Замена деревянных оконных блоков на ПВХ | № 557908/01  14.08.2017 г.  30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта | **1 эт.** – каб. 7,8,9,11 | ООО «ТПК Стандарт» | 380588,77 |
| № 557908/02  14.08.2017 г.  30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта | **1 эт.** – каб. 12,13;  **2 эт.** – каб. 15,16,22 | ООО «ТПК Стандарт» | 379350,90 |
| № 557908/03 от 14.08.2017 г.  30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта | **2 эт.** - каб. 23,24;  **1 эт.** – каб. №4 (столовая-буфет) | ООО «ТПК Стандарт» | 281913,48 |
| Ремонт потолков | № 04/08/17 от 22.08.2017 г.  60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта | **2 эт.** – каб.15,16,17 | ООО «ТД «Трейд Поставка» | 122623,50 |
| Ремонт отопления  (сантехника) | № 05/08/17 от 22.08.2017 г.  60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта | **1 эт**.- каб.7, 8, 9, 10, 11, 12,13  **2 эт.** – каб.15, 22, 23, 24,25,26,27,28  Узел управления (замена задвижек) | ООО «ТД «Трейд Поставка» | 348809,72 |
| Замена освещения | Внесены в план-график 22.08.2017 г. | **2 эт.** – каб.15,16,17 | ООО «ТД «Трейд Поставка» | 133769,76 |
| Ремонт стен |  | **1 эт.** – каб.7, 8, 10, 11, 12  **2 эт.** – каб. 15, 16, 22, 23,24, 27 | ООО ПФК «Авангард» | 314745,95 |
| Ремонт пола |  | **1 эт.** – каб.7,8,11,12,13  Столовая-буфет  **2 эт.** – 16. | ООО ПФК «Авангард» | 203325,10 |
| Ремонт кровли |  |  | «Стройресурс» | 667 143,92 |
| Ремонт кровли |  |  | «Стройресурс» | 2 125 068,20 |